**Благоустройство пешеходных зон Гагаринского района в 2014 году**

В целях реализации Благоустройства пешеходных зон, в рамках программы Стимулирование управ **в 2014 году заключен 1 государственный контракт** по благоустройству пешеходных зон Гагаринского района **на сумму 3 862,3 т.р.:**

Государственный контракт № 37-ПЗ/14 от 04.06.14 по благоустройству пешеходных зон Гагаринского района с ООО «Капитал Строй-Ф» на сумму 3 862,3 тыс.руб.

Благоустройство пешеходных зон в рамках программы Стимулирование управ выполнено по следующим адресам:

м. Университет, улица Строителей (маршрут 1)

м. Университет, улица Строителей (маршрут 2)

м. Ленинский проспект – улица Вавилова, д.20

м. Ленинский проспект – улица 60-Летия Октября

По данным адресам выполнены следующие виды работ:

- Устройство пешеходной дорожки (тротуарная плитка) – 100 кв.м.

- Устройство цветника – 75 кв.м.

- Устройство площадки из плитки – 138,96 кв.м.

- Установка урн и садовых диванов – 42 шт.

- Установка вазонов – 39 ед.

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия – 910,3 кв.м.

- Замена тротуарной плитки – 40 кв.м.

- Установка парковочных столбиков – 147 шт.

- Устройство цветника (универсальный цветник) – 2 шт.

- Устройство альпийской горки – 15 кв.м.

- Устройство вертикального озеленения – 8 шт.

- Установка садового ограждения – 385 п.м.

- Устройство ИДН – 8 шт.

Так же по благоустройству пешеходных зон были выполнены дополнительные виды работ:

- установка газонного ограждения – 397,8 п.м.

- установка цепного ограждения - 1547,4 п.м.

- установка отдельно стоящих столбиков - 400 шт.

- установка готовых стоек - 12 шт.

- ремонт водоотвода- 26,2 п.м.

- изготовление и установка калитки - 2 м2.

- устройство подпорной стенки – 12,2 п.м.

- перенос ограждений – 14,05 п.м.

- перенос секций – 55,1 п.м.

За счет средств дополнительного финансирования подрядной, организаций **ООО «Строительная компания Виктория» согласно ГК № 49-УО/14 от 31.10.2014г.,** были выполнены работы по устройству цепного ограждения в объеме 98 шт., устройство газонного ограждения в объеме 155,8 п.м.(h=0.3м.), установка отдельно стоящих стоев в объеме 27 шт., устройство газонного ограждения в объеме 75,2 п.м.(h=1,2 м.) от дома №39/1 по Ленинскому пр-ту до дома №8 по ул. Вавилова на **сумму 348,5 тыс.руб.**

**ЗАМЕЧАНИЯ ПРЕФЕКТА**

За счет средств стимулирования управ согласно **ГК № 75-УО/14** выполнено устройство цепного ограждения в объеме 73 шт.,установка газонного ограждения 185,8 п.м., установка газонного ограждения (h=0,55м.) 112 п.м.установка отдельно стоящих стоек47 шт., по адресам: ст.м. Ленинский пр-кт, ст.м. Университет, Ломоносовский пр-кт д.23 на **сумму 396,43 тыс.руб.,** Согласно **ГК №60/03-11-14** выполнено устройство отдельно стоящих стоек в объеме 202 шт., установка забора 46 п.м. по адресам: Ак. Несмеянова 45, ул.Строителей д.4, пр-кт 60-летия Октября д.5 к.1-2, ул.Вавилова д.44 **на сумму 91,8 тыс. руб.,**

Согласно **ГК №59/03-11-14** выполнено устройство цепного ограждения в объеме 79 шт., установка отдельно стоящих стоек 12 шт., по адресу: ул. Строителей на **сумму 99,9 тыс. руб**.

**Директор ГКУ «ИС**

**Гагаринского района» В.Н.Черкасова**